VADO A SCUOLA A PIEDI 2002-2003

OBIETTIVI	2

LINEE GUIDA	3

ENTI COINVOLTI	4

TEAM	5

ZONA DI INTERVENTO	6

TAPPE DEL PROGETTO	8

RISULTATI ATTESI	10

Il team è composto da:    Brolis Angelo, Cremaschi Rita, Claris Sonia, Crippa Paolo, Galimberti Elisabetta, Ghidoni  Vanessa,  Maggioni  Lucia, Tadè Dario, Vercesi Monica.

# OBIETTIVI

- Elaborare il progetto preliminare, definitivo e esecutivo di moderazione del traffico nei percorsi pedonali casa scuola a servizio della scuola elementare Papa Giovanni XXIII nel quartiere di Monterosso a Bergamo.

- Proseguire e valorizzare l’omonimo progetto ideato dal Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo Camozzi nel precedente anno scolastico, in linea con il progetto dell’Ass. Istruzione – Servizi per l’infanzia “La città sostenibile delle bambine e dei bambini”.

- Porre al centro del progetto gli alunni della scuola elementare Papa Giovanni come soggetti attivi del territorio protagonisti del progetto.

- Coinvolgere il quartiere a livello informativo in tutte le fasi della progettazione.

# LINEE GUIDA

#### Partecipazione

Il progetto viene sviluppato con l’impiego di metodologie partecipate.

Alla base di questo modo di intendere la disciplina urbanistica sta il riconoscimento che le decisioni relative alle trasformazioni del territorio non possano essere prese esclusivamente dai tecnici e dai politici, ma debbano coinvolgere anche gli stessi abitanti.

La scelta di impiegare metodologie partecipate viene motivata dal fatto che:

  - Rendono gli abitanti protagonisti in prima persona delle trasformazioni del proprio territorio.

  - Valorizzano il complesso di saperi ed esperienze sul proprio territorio in possesso degli abitanti, rendendo i progetti maggiormente efficaci (perché più aderenti alle esigenze della comunità) e sostenibili.

  - Favoriscono la diffusione di una maggiore consapevolezza dei reali bisogni relativi al proprio ambiente di vita sia tra i politici e i tecnici che tra gli abitanti.

Nel caso specifico dei bambini, tali metodologie:

Promuovono una concezione degli stessi come portatori di diritti (in particolare quello di partecipare direttamente alle decisioni relative al futuro del proprio ambiente di vita) e conoscenze in grado di migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti

Accrescono la conoscenza da parte dei minori del proprio ambiente di vita quotidiano, rafforzando i legami e il senso di responsabilità nei suoi confronti e agendo in senso positivo nella costruzione dell’identità dell’individuo e nello sviluppo in senso sostenibile del territorio.

Innovazione

Il progetto si pone in un’ottica innovativa rispetto alle soluzioni da apportare per la moderazione del traffico:

utilizzando nuovi e più efficaci strumenti

utilizzando nuovi e più efficaci materiali

effettuando sopralluoghi in realtà con soluzioni all’avanguardia

introducendo la “Zona 30”

L’innovazione viene estesa anche alle modalità di promozione del progetto:

capillarità dell’informazione

diversificazione dei mezzi comunicativi (“Scuola aperta”, feste, spettacoli, simulazione, incontri con le diverse realtà del territorio, sito web, stampa, comunicazioni della scuola, ecc.)

# ENTI COINVOLTI

Tre sono gli enti coinvolti:

# TEAM

I tre enti istituiscono un gruppo di lavoro che si riunisce ogni quindici giorni (o quando necessario) nella scuola elementare Papa Giovanni.

Compongono il gruppo di lavoro:

1 Coordinatore Assessorato Istruzione con la funzione di:

Coordinare il lavoro del team

Tenere rapporti con la direzione e gli organi della scuola

Tenere i rapporti tra team e territorio (Circoscrizione, residenti, oratorio, ecc.)

Segnalare progetti simili già realizzati in provincia

Verificare il buon funzionamento del progetto in ciascuna fase

1 Dirigente Settore infrastrutture in collaborazione con 2 tecnici con la funzione di:

Consulenza tecnica e normativa alla progettazione

Elaborazione del progetto con il settore “Agenzia progettazione”

Coordinare i presidii durante le simulazioni di progetto

1 Insegnante scuola elementare Papa Giovanni XXIII con la funzione di:

Essere riferimento degli insegnanti e delle classi coinvolte

Impostare e coordinare il lavoro di progettazione dei bambini

Effettuare sopralluoghi/simulazioni con le classi

Essere riferimento per il coinvolgimento di tutte le classi

1 Professionista di supporto alla didattica con la funzione di:

Recepire e far propria l’indagine già svolta

Effettuare una breve formazione agli insegnanti coinvolti

Coordinare la programmazione con gli insegnanti coinvolti

Effettuare interventi orientativi con gli alunni

2 Rappresentanti dei genitori della scuola con la funzione di:

Informare/coinvolgere i genitori sullo svolgimento del progetto

# ZONA DI INTERVENTO

L’intervento viene effettuato nel quartiere di Monterosso del Comune di Bergamo.

I luoghi pericolosi, emersi dall’analisi svolta dalla scuola l’anno precedente attraverso i questionari, oggetto di intervento sono:

Via Righi (con operatore volontario del traffico)

situazione caotica,

poco spazio per i 300 bambini all'ingresso scuola.

Passaggio pedonale via Tremana (con operatore volontario del traffico)

situazione caotica dovuta al traffico intenso nelle ore di punta.

Passaggio pedonale via Bossi angolo Tremana

scarsa visibilità per il pedone e per gli automobilisti,

eccessiva lunghezza dell'attraversamento,

velocità eccessiva con cui viene affrontata la curva dalle auto.

Passaggio pedonale al campanile

velocità delle auto,

eccessiva lunghezza dell'attraversamento.

Passaggio pedonale via Mozzoni

scarsa visibilità per il pedone e per gli automobilisti.

Passaggio pedonale Giulio Cesare altezza via Mozzoni

eccessiva velocità delle auto,

il passaggio è un tratto di un percorso pedonale che attraversa il quartiere,

eccessiva lunghezza dell'attraversamento.

Passaggio pedonale parco Goisis

eccessiva velocità delle auto,

isoletta pedonale troppo stretta per chi lo attraversa con la bicicletta a mano.

Passaggio pedonale via Leonardo da Vinci altezza AVIS

scarsa visibilità per il pedone e per gli automobilisti dovuta al dosso e alle auto in  sosta.

Passaggio pedonale via Pacinotti angolo Leonardo da Vinci

scarsa visibilità per il pedone e per gli automobilisti dovuta alla curva e alle auto in sosta.

Passaggio pedonale viale G. Cesare altezza edicola

eccessiva velocità delle auto,

eccessiva lunghezza dell'attraversamento,

scarsa visibilità per il pedone e per gli automobilisti dovuta alla presenza di auto in sosta.

Passaggio pedonale viale G. Cesare altezza banca (con operatore volontario del traffico)

eccessiva velocità delle auto,

eccessiva lunghezza dell'attraversamento.

Via del Guerino

Assenza del marciapiede

Passagio pedonale S. Colombano

Velocità delle auto

Rotonda di Monterosso

Difficoltà di attraversamento

# TAPPE DEL PROGETTO

Dal progetto dell’anno scolastico precedente, curato dal Comitato genitori, sono emersi luoghi e problemi di sicurezza pedonale da affrontare.

Partendo da queste segnalazioni, l’Amministrazione comunale predispone (ogni assessorato per la sua parte di competenza) il progetto preliminare e contemporaneamente i bambini della scuola analizzano i loro percorsi casa scuola per elaborare delle soluzioni possibili. Il confronto tra il progetto preliminare e il lavoro svolto dalla scuola da origine al progetto definitivo a cura dell’Amministrazione comunale. Il Comitato dei genitori informa e coinvolge tutti i genitori mentre l’Assessorato all’Istruzione coordina il lavoro del team e informa le realtà aggregate del quartiere del progetto in atto.

Il completamento di questo percorso sarà fruibile nella fase successiva con la realizzazione del progetto esecutivo e dei lavori.

Il progetto si articola quindi in una serie di interventi paralleli tra loro curati dai diversi soggetti facenti riferimento ciascuno al proprio ente:

| Azioni generali previste | A cura di |
| --- | --- |
| Coordinamento enti | Assessorato Istruzione |
| Progettazione integrata | Team |
| Progetto preliminare | Assessorato alla Viabilità e ai Lavori pubblici |
| Progetto definitivo | Assessorato alla Viabilità e ai Lavori pubblici |
| Progetto esecutivo | Assessorato alla Viabilità e ai Lavori pubblici |
| Attività didattiche | Docenti + Esperta |
| Coinvolgimento genitori | Comitato genitori |
| Coinvolgimento territorio | Assessorato Istruzione + Comitato Genitori |
| Redazione documentazione | Comitato genitori |
| Monitoraggio / valutazione | Team |

Cronologicamente il progetto si sviluppa seguendo le seguenti scadenze:

| Tappe del progetto | A cura di | Termine |
| --- | --- | --- |
| AVVIO |
| Costituzione del team | Ass. Istruzione | 14.10.02 |
| Stesura generale del progetto | Team | Ott ‘02 |
| Partecipazione al concorso regionale | Ass. Istr. + Dirig. scolastico |  |
| Sopralluogo nei punti pericolosi del quartiere | Comitato genitori + Agenzia progettazione | Nov ‘02 |
| Sopralluogo in realtà con progetti simili già realizzati | Team + Comitato genitori | Dic ‘03 |
| ATTUAZIONE |
| Mappa sensoriale e affettiva percorso casa scuola | Alunni IV | Dic ‘02 |
| Promozione progetto tra i genitori della scuola (Incontri, passaparola, volantini) | Comitato Genitori | Nov ‘02 |
| Presentazione del progetto al territorio | Coordinatore – Comitato Genitori | Dic ‘02 |
| Produzione progetto preliminare | Infrastrutture + Agenzia progettazione | Dic ‘02 |
| Coinvolgimento degli alunni e dei genitori della scuola | Alunni IV + Docenti | Dic ‘02 |
| Conferenza stampa di promozione prog. pelim. | Coordinatore | Gen ‘03 |
| Rilevazioni velocità e flusso traffico | Alunni IV + vigili | Gen ‘03 |
| Elaborazione proposte degli alunni | Alunni | Feb ‘03 |
| Presentazione proposte degli alunni al quartiere (“Scuola a perta”) | Alunni | Feb ‘03 |
| Spettacolo per tutto il quartiere (“Scuola aperta”) | Comitato genitori | Feb ‘03 |
| Sopralluogo nei punti pericolosi del quartiere | Comitato genitori + Agenzia progettazione | Feb ‘02 |
| Partecipazione a eventuali concorsi | Ass. Istruzione + Dirigente scolastico | Feb ‘03 |
| Incontro del team per la verifica delle ipotesi elaborate dai bambini | Team | Mar ‘03 |
| Incontro dei tecnici coi bambini | Infrastrutture + Agenzia progettazione + Alunni | Mar ‘03 |
| Modifiche al progetto secondo le indicazioni emerse dalla verifica | Ass. viabilità + alunni + Agenzia progettazione | Mar ‘03 |
| Tutti a scuola a piedi per davvero | Alunni + genitori + vigili | 21.03.03 |
| Simulazione e verifica finale (da confermare) | Alunni + Ass.Viabilità | Apr ‘03 |
| Produzione progetto definitivo | Agenzia progettazione | Mag ‘03 |
| CONCLUSIONE |
| Presentazione progetto al territorio | Team | Mag ‘03 |
| Presentazione progetto al Cons. com. aperto | Alunni IV | Mag ‘03 |
| Festa in strada | Comitato genitori | Mag ‘03 |
| Verifica finale del progetto | Team | Giu ‘03 |
| Produzione progetto esecutivo | Infrastrutture + Agenzia progettazione | Ott ‘03 |

# RISULTATI ATTESI

Il completamento del progetto dovrebbe portare a:

A. Ridurre la velocità delle auto nel quartiere

B. Ridurre il flusso di traffico nel quartiere

C. Realizzare percorsi casa scuola sicuri che riducano l’utilizzo dell’automobile

D. Bambini protagonisti del cambiamento dell’atteggiamento degli adulti

E. Bambini più autonomi e più liberi di muoversi nel quartiere

F. Strade con una maggiore presenza di persone

G. Ridurre l’inquinamento atmosferico

H. Maggiore socializzazione all’ingresso scolastico tra i genitori e tra i bambini

I risultati sono verificabili dopo il completamento del progetto esecutivo, rispettivamente nel seguente modo:

A. Ripetendo la rilevazione (nelle stesse condizioni) della velocità delle auto

B. Osservazione diretta

C. Ripetendo i questionari dell’anno 2001/2002

D. Ascoltando l’opinione dei genitori

E. Ripetendo i questionari dell’anno 2001/2002

F. Osservazione diretta

G. Non verificabile

H. Osservazione diretta

# Text boxes

- Dirigente scolastico

- Classi quarte Papa Giovanni

##### - Esperta esterna

- Comitato genitori

- Scuola Papa Giovanni

- Funzionario

- Settore Infrastrutture –      Servizi mobilità e trasporti

- Agenzia Progettazione

Comando vigili urbani

## - Settore Istruzione

## Servizi per l’infanzia

##### - Educatore

Istituto Comprensivo Camozzi

Assessorato alla Viabilità

Assessorato all’Istruzione

Amministrazione comunale